附件

佛山市工业项目竣工联合验收承诺制指引

一、适用范围

本指引适用佛山市范围内工业、仓储类项目（生产、储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物 品或危险品项目除外）在项目尚未整体完工的情况下，先行按建设工程规划许可证分期竣工验收,申请建设工程规划许可证分期竣工验收项目末期验收不适用本指引。

二、办理条件

（一）建设工程具备建设工程规划条件核实条件。

（二）建设工程已按设计和合同约定的内容建成，先行验收批次具备独立使用功能，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。具体包括：1.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料；2.建设单位已按合同约定支付工程款；3.有施工单位签署的工程质量保修书；4.建设工程已按设计和合同约定的内容建成，具备法律法规规定的竣工验收条件，并已完成重要分部（子分部）工程验收、竣工预验收工作；5.建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

（三）建设工程及相关消防系统已按消防技术标准完成，并具备现场核验要求。消防控制室、消防水泵房、消防水池、消防水箱等公共消防设施所在单体应在先行验收批次内，先行验收批次申报时需确保项目消防车道出入口的市政道路畅通。

三、办理流程

（一）申请单位在政务服务网-工程建设项目审批管理平台竣工验收阶段进行联合验收申请，勾选联合验收事项并填写一张表单上传一套材料后提交申请。申请人根据项目实际情况，对已经验收通过的事项选择“已验收（或已备案）”并上传或关联结果文书；对不涉及的事项，选择“不涉及”。系统推送至各专项验收主管部门进行审核。

（二）资料审核：资料审查通过后，系统发送受理通知（如资料审查不通过，系统发送补正通知）。

（三）开展验收：各部门集中赴现场开展验收工作。

（四）建设各方责任主体出具的《竣工验收报告》在现场质量竣工验收监督通过后，请及时在系统中补充上传。

（五）出具结果：完成工程质量安全验收、规划条件核实和消防验收（备案）后，系统发放《工业项目竣工联合验收（质量安全、规划、消防）意见书》。

全部专项验收通过后，系统发放《工程建设项目竣工联合验收终审意见书》；有部分专项验收不通过的，出具办理结果通知，申请单位将存在问题完善后，再次进行申请（只申请未通过的专项验收），全部通过后发放《工程建设项目竣工联合验收终审意见书》。

四、办事部门

联合验收采用全网络申请办理模式，无需到窗口办理。

五、所需材料

按照《 佛山市工程建设项目联合审批办事指南（2021年6月版）》,提供本次告知承诺验收对应事项所需材料。

六、应发给的结果文件

（一）完成工程质量安全验收、规划条件核实和消防验收（备案）后，系统发放《工业项目竣工联合验收（质量安全、规划、消防）意见书》，规划和住建部门出具规划、消防验收结果物，建设单位可在申请系统中自行下载打印。

（二）对所有专项验收（备案）都通过的项目，系统出具《工程建设项目竣工联合验收终审意见书》。建设单位可在申请系统中自行下载打印。

（三）如存在由部分专项验收（备案）不通过的，系统出具办理结果通知，对存在问题一次性告知。建设单位整改完成后重新提出联合验收申请，原已审查通过的材料不再重复提交（已合格的专项验收（备案）结果继续保留有效）验收（备案）全部通过后，发放《工程建设项目竣工联合验收终审意见书》。

工业项目竣工联合验收承诺书

现就申请工业项目竣工联合验收事项，作出下列承诺：

一、项目基本情况

建设项目名称
具体建设地址
土地出让合同号/不动产权证号
用地规划许可证号
建设

单位	名称
地址
组织机构代码
单位属性	行政机关 事业单位 企业单位 驻禅部队

其他单位 个人
法定代表人
联系电话
证件类型
证件号码
受委托人
联系电话
证件类型
证件号码
项目负责人
联系电话
证件类型
证件号码
勘察单位	名称
组织机构代码
项目负责人
注册证号
设计单位	名称
组织机构代码
项目负责人
注册证号
施工单位	名称
组织机构代码
项目经理
注册证号
安全员
安全证号
占地面积（m2）
用地面积（m2）
项目验收内容	项目总面积（m2）

项目总幢数及编号
本次申请验收面积

（m2）
本次申请幢数及编号
累计申请验收面积

（m2）
已申请幢数及编号
验收工程明细	单位工程名称	建筑面积/长度（m2/m）	层数
合计	地上	地下	地上	地下
备注：
承诺内容

1.应提交的材料齐全且在规定的有效期内；

2.本项目不涉及生产、储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品。

3.我单位对申报资料的真实性负责，自愿承担虚报、瞒报、伪造等不正当手段而产生的一切法律责任；

4.本承诺为我单位真实意思，如违反承诺，愿意接受有关政府部门依法处理，包括但不限于撤销行政许可决定、通报公示、记录不良诚信记录等，并愿意承担相应的法律责任。
二、申请人及相关第三人完全知晓和全面理解审批部门告知的全部内容，以及若违反承诺或者做出不实承诺的法律后果。

三、申请人及相关第三人充分了解行政部门关于告知承诺事项事中事后监管和信用管理的相关要求，愿意遵守相关规定，及时配合接受事中事后抽查，如施工图设计文件或建筑设计方案存在问题、未履行承诺或者与承诺内容不符的，及时进行相应整改，并自行承担相应法律责任。

四、因申请人违反承诺或者作出不实承诺造成的经济损失，由申请人自行承担。

五、因申请人及相关第三人违反承诺或者作出不实承诺，造成损害后果的，由申请人及相关第三人依法承担对第三方造成损失的赔偿责任及其他相应的法律责任。

六、申请人及相关第三人知晓并同意，本承诺书将在网上进行公示，接受公众监督，并愿意承担相应的法律责任。

七、上述陈述是申请人及相关第三人真实意思的表示。

申请人（法定代表人）：

（签字盖章）

年 月 日

（佛山市/XX区）工业项目竣工联合验收

（质量安全、规划、消防）意见书

（业务流水号）

共 页 第 页

项目名称
项目统一代码
工程名称
工程代码
联合验收现场核验日期
项目/工程位置
建设单位
施工单位
监理单位
勘察单位
设计单位
建筑面积（m2）
层数（层）
是否重大项目
专项验收主管部门	验收意见	验收时间
（自然资源部门）
（住建部门）
（住建部门（消防））
（联合验收牵头部门）	（意见+签章）
备注
备注：工程竣工联合验收时间以联合验收牵头部门在《工程建设项目竣工联合验收终审意见书》签注的时间为准。